## Slide 1
基于 Hadoop + Hive 的电商数仓与可视化平台
从搭建 WSL2 集群到数仓落地的完整实战之旅
技术栈：Hadoop 3.3.6 / Hive 3.1.3 / Spark 3.5.1 / Superset / PyHive

## Slide 2
全程路线图
① 集群搭建：WSL2 + Hadoop + Hive + Spark 单节点
② 数据入仓：预处理 → HDFS → ODS → DWD → DWM → DWS → DM
③ 可视化双路线：Superset 看板 + Python 报表
④ 进阶三站：Spark 提速 / 定时自动化 / 维度建模
⑤ 收官：项目文档化、简历沉淀

## Slide 3
环境与组件
硬件与系统
  Windows 11 + WSL2 Ubuntu 22.04，单节点 8GB 内存（镜像网络模式）
大数据组件
  Hadoop 3.3.6：HDFS 存储 + YARN 调度 + MapReduce 计算
  Hive 3.1.3：数仓引擎，MySQL 8.0 存元数据，HiveServer2 对外服务
  Spark 3.5.1：Standalone 模式，进阶期主力计算引擎
应用层
  Superset 6.1.0（BI 看板） / PyHive + pyecharts（Python 报表）
  三种客户端同一入口：localhost:10000（Thrift/SASL 协议）

## Slide 4
阶段一：集群搭建 —— 做了什么
搭建动作
  SSH 免密、Java 环境、Hadoop 格式化 NameNode 并启动 HDFS/YARN
  Hive 对接 MySQL Metastore，初始化 Schema，启动 Metastore + HiveServer2
  Spark Master/Worker 启动，打通 WSL 与 Windows 双侧访问
遇到的问题与解法
  Hive 3.1.3 与高版本 Java 不兼容 → 锁定 Java 8 运行 Hive
  Hive 与 Hadoop 的 Guava 版本冲突 → 替换 Hive 内 jar
  MySQL 8.0 认证插件不被识别 → 改用兼容认证方式
  bashrc 重复追加环境变量导致 PATH 过长故障 → 去重清理

## Slide 5
阶段二：数据入仓与五层数仓 —— 做了什么
数据链路
  淘宝订单 99,457 行：sed 去尾逗号 → cut 裁异常列 → hdfs dfs -put 入仓
  ODS 原样贴源 → DWD 八步清洗（ORC）→ DWM 用户日汇总 → DWS 品类月统计 → DM 报表直供
遇到的问题与解法
  1 行 14 列脏数据 → awk/uniq 侦查定位，决策裁剪而非删行（保订单）
  日期 2021/4/17 与浮点噪声 60.59999999 → 清洗前先做 6 项指标数据体检
  DM 层遵循华为规范命名（对标阿里 ADS）
掌握的知识
  数仓分层职责、外部表与跳表头、窗口函数、聚合不可逆（COUNT DISTINCT 不能二次汇总）

## Slide 6
阶段三：可视化双路线 —— 做了什么
B 路线：Superset 看板
  虚拟环境安装 → 初始化元数据 → 接通 Hive（SQLAlchemy URI）→ 建数据集与双图看板
  遇到的问题：6.1.0 漏依赖（rich / cachetools / thrift_sasl）看 Traceback 逐个补
  图表 60 秒超时被掐 → 外部配置文件双参数放宽至 300 秒
A 路线：PyHive + pyecharts
  Python 直连数仓取数 → 折线+柱状双图交互报告 → 文件名带日期戳存档
  遇到的问题：库名假设错误（ads ≠ 实际 dm）→ 写 SQL 前先 SHOW DATABASES 验证
  两条路线的取舍：BI 实时但慢，代码报表秒开但无交互——架构权衡题答案

## Slide 7
阶段四：进阶三站 —— 做了什么
站一：Spark 提速
  PySpark DataFrame API 复刻 DWD 清洗：1.5 秒完成，对比 Hive MR 的 7 分钟（快约 280 倍）
  掌握惰性执行、WholeStageCodegen、谓词下推、列裁剪；Parquet 落盘验证
站二：定时自动化
  Windows 任务计划程序挂每日报表任务；要点：必须填“起始于”工作目录
  建立意识：先手动验证后挂定时；定时任务要检查外部服务依赖
站三：维度建模
  星型模型：品类维表（ROW_NUMBER 代理键）+ 客户维表（CASE WHEN 派生年龄段）
  三表 JOIN 查询发现：50+ 人群才是消费榜首，推翻“年轻人主力”的直觉

## Slide 8
踩坑记录：环境与连接
百度网盘抢占 10000 端口
  镜像模式共享端口空间，HiveServer2 起不来 → 结束占用进程后重启
JDBC SASL 握手失败
  WSL2 localhost 端口转发代理破坏 SASL 流 → 切镜像模式直连
Python 环境缺件
  Ubuntu 拆包：缺 python3.10-venv 建不了虚拟环境；缺 python3.10-dev 编译 sasl 失败
共同方法论：报错先分清客户端还是服务端，再找日志现场

## Slide 9
踩坑记录：计算引擎
return code 2（第一次）：本地模式 OOM
  local.auto=true 把任务塞进 HiveServer2 的 256MB 小堆 → 删配置 + 堆提到 1GB
return code 2（第二次）：MRAppMaster 找不到类
  tarball 安装缺 mapreduce.application.classpath → 写死绝对路径类路径
INSERT 中途 Connection reset
  客户端断连导致任务被 KILL；表预览与长任务抢连接 → 重连后任务重新提交成功
PySpark round 命名冲突
  Spark 函数与 Python 内置同名互踩 → 别名导入或 F. 前缀

## Slide 10
踩坑记录：工具与客户端
PyCharm 报“无法解析表” → 元数据缓存未刷新，波浪线 ≠ 执行错误
Ctrl+Enter 只执行光标所在语句 → 建库语句被跳过（两次中招），逐条核对
PyCharm DDL 后持续转圈 → 服务端已完成，客户端收尾探测慢，可安全掐掉
Superset Schema 下拉为空 → 排查 /schemas/ 请求，实为页面入口未进向导
双击 HTML 报“找不到 chrome” → 默认浏览器指向已卸载程序，重设 .html 关联
定时任务文件写丢 → 任务计划程序未填“起始于”，文件写进了 System32
心得：IDE 显示 ≠ 事实，永远去服务端日志找真相

## Slide 11
知识掌握地图
平台与部署
  WSL2/Linux 运维、tarball 部署、配置文件体系（core/hdfs/mapred/yarn/hive-site）
数仓工程
  五层分层设计、8 步清洗法、ORC/Parquet 列存、华为 DM 规范、星型维度建模
SQL 与计算
  窗口函数、谓词下推、惰性执行、Fetch Task 与 MR 任务的区别
应用开发
  PyHive / pyecharts / Superset / 任务计划程序自动化
排障方法论
  客户端-服务端分层定位、日志现场还原、基准测试验证、复现-隔离-修复闭环

## Slide 12
数据亮点
99,457 行真实订单数据，一行不多一行不少（清洗后全链路对账一致）
5 层数仓 + 2 张维表，全部亲手建表与灌数
同一清洗逻辑：Hive MR 7 分钟 → Spark 1.5 秒
列式压缩：6.07MB CSV → 1.39MB ORC（压缩至 23%）
15+ 个真实故障从定位到修复，全部沉淀成文档
双可视化路线：Superset 看板 + 每日自动产出的 Python 报表

## Slide 13
总结与展望
这段经历证明了三件事
  从零能搭：单节点集群、数仓、BI 全链路独立落地
  遇坑能填：每个报错都追到根因，而不是绕过去
  懂取舍：分层、存储格式、引擎选型、工具路线都是权衡题
下一步方向
  Hive 调优（分桶 / MapJoin / Tez）、实时链路（Kafka + Flink）、集群化部署